# EASY3 Модуль ЦЕЛЬ

ЦЕЛЬ отвечает за экономику компании в производственном контуре: сколько стоит содержание производства, сколько обходится выполнение заказов и какой результат получается. В модуле связаны паспорт компании, условия заказов, календарный план и факты выполнения.

Последовательность работы: паспорт компании → ввод заказа → подготовка плана → расчёт по плану → обновление по факту → итог заказа и производства за период. При изменении условий или реальности эта последовательность повторяется с сохранением предыдущих версий.

# 1 Компания настроена её расходы учитываются

Собственник выбирает или создаёт компанию и заполняет паспорт производства:

компания;

конкретные люди, их роли и бригады;

ресурсы: оборудование, помещения, материалы и запасы;

постоянные расходы;

переменные расходы с необходимыми формулами и параметрами.

Паспорт описывает, что у компании есть и по каким правилам возникают расходы. Для расчёта дополнительно нужны суммы, относящиеся к конкретному периоду: например, аренда за октябрь, использованные материалы и начисленная оплата. Эти данные поступают из правил паспорта, других модулей, документов или проверенного импорта.

Расходы компании учитываются независимо от наличия заказов. Пустой список заказов не означает нулевые расходы.

# 2 В компанию заводится заказ

Уполномоченный человек указывает пять блоков данных:

1. Заказ: название, вид производства, заказчик для подряда.

2. Продукт и объём: что нужно изготовить, сколько, в какой единице и с какими требованиями.

3. Экономическая цель: допустимая себестоимость либо цена подряда.

4. Материалы и прямые расходы: что предоставляет заказчик, что использует производство, что покупается или оплачивается непосредственно для заказа.

5. Срок: когда должен быть готов результат и какие ограничения начала уже известны.

Есть два вида заказа.

Собственная продукция. Задаётся допустимая себестоимость единицы. ЦЕЛЬ сравнивает с ней расчётную стоимость производства. Этот предел не становится выручкой; без данных о продаже система не показывает прибыль от реализации собственной продукции.

Подряд. Задаётся цена за единицу или за весь заказ. Указывается, что входит в цену и что оплачивается отдельно. ЦЕЛЬ оценивает результат производства по этим условиям после учтённых затрат.

В обоих случаях материалы могут быть своими, предоставленными заказчиком или смешанными. Покупка непосредственно под заказ связывается с ним без обязательного предварительного остатка на складе. В затраты попадает использованное количество; оставшийся материал учитывается отдельно. Материал заказчика за его счёт не становится расходом производства на покупку.

Общие расходы и налоговые правила повторно в заказ не вводятся: они поступают из паспорта. Черновик может быть неполным; система показывает недостающие данные, не заменяя их нулём.

# 3 Заказ получает план выполнения

Условия заказа передаются в ПЛАН. Технолог создаёт последовательность работ, распределяет этапы по рабочим местам, зонам или специальностям и определяет потребность в ресурсах и времени.

ЦЕЛЬ получает связанную версию плана: объёмы, материалы, ресурсы, время и прогноз готовности. Требуемый срок заказа и рассчитанная дата готовности сохраняются отдельно.

Технолог работает с выполнением и временем. Экономическую цель, цену и исходные расходы компании он не изменяет. Наблюдение и подтверждения выполняются по установленным ролям; конкретные события подтверждения ещё уточняются.

# 4 ЦЕЛЬ рассчитывает экономику по плану

Для заказа соединяются три источника:

его условия, материалы и прямые расходы;

правила и расходы компании из паспорта и данных периода;

объём, ресурсы, время и календарный план из ПЛАНА.

Расчёт показывает стоимость материалов и работ, связанные услуги и другие прямые затраты, а также долю общих расходов производства. Применимые переменные статьи и налоги рассчитываются по правилам компании. Состав расчёта должен исключать повторное включение одной суммы.

Из полной стоимости заказа получается стоимость единицы. В плановом расчёте используется плановый объём; в расчёте по фактам — соответствующий годный результат. Разные продукты и единицы не объединяются в одно количество.

Для своей продукции показывается, укладывается ли производство в заданную себестоимость и насколько отклоняется. Для подряда — расчётный результат по условиям оплаты после учтённых затрат. До получения нужных данных это оценка, а не окончательная прибыль.

# 5 Выполнение обновляет экономику

В ДЕЙСТВИИ бригадир назначает конкретных людей на план технолога, а выполнение даёт факты: сделанный объём, время, расход материалов, брак, простои и незавершённую работу.

ЦЕЛЬ получает эти факты и связанные данные об оплате. Механизм формирования оплаты описывается отдельно; здесь он используется как источник расчёта.

По мере работы обновляются прогноз готовности, полная стоимость, стоимость единицы и отклонение от экономической цели. Исходный план и текущий прогноз показываются отдельно.

Задержка может ухудшить экономику через дополнительное время содержания производства и другие возникшие расходы. Она не означает автоматического роста сдельной расценки или вины исполнителя: причины могут быть связаны с материалами, оборудованием, организацией работы и внешними обстоятельствами.

# 6 Одновременно считается экономика всего производства

ЦЕЛЬ рассматривает все заказы выбранной компании и весь выбранный период. Общие расходы распределяются между заказами и незавершённой работой по подготовленному правилу. Оставшаяся нагрузка периода также видна.

Исходные общие расходы = доли заказов и незавершённой работы + оставшаяся нагрузка периода.

Распределение объясняет расходы, а не создаёт новые. При подсчёте общей экономики исходная сумма учитывается один раз.

Например, аренда — 300 000 ₽ за условный месяц из 30 календарных дней. Это 10 000 ₽ содержания за день только по аренде. Если за месяц изготовлено 1 000 одинаковых изделий и другой работы нет, на единицу приходится 300 ₽ аренды. Если за весь месяц изготовлено одно изделие и другой работы нет — 300 000 ₽. Материалы, оплата и другие затраты добавляются к этой нагрузке.

При одном заказе и отсутствии другой незавершённой работы вся учитываемая общая сумма периода входит в полную стоимость этого заказа. Несколько заказов сами по себе не снижают себестоимость: значение имеет сопоставимый выпуск и сумма расходов.

Если работа идёт, но продукция ещё не готова, это незавершённая работа. Если нет ни выпуска, ни незавершённой работы, расходы остаются видимыми, а стоимость единицы не рассчитывается.

Общая картина показывает расходы, выпуск, незавершённую работу и нагрузку, которую производство пока не покрывает. Денежный результат показывается в пределах имеющихся сопоставимых данных о доходе. Для собственной продукции без данных реализации доступна стоимость производства, а не выдуманная прибыль от продаж.

Правило распределения между разными продуктами и периодами ещё требует отдельного описания. Подготовка алгоритма — задача проектирования системы, а не выбор формулы при каждом вводе заказа.

# 7 Завершение заказа и итог периода различаются

По заказу сохраняются первоначальная оценка, обновляемый прогноз и результат по фактам. Выпуск может быть завершён до конца месяца; его доля общих расходов ещё предварительна, пока не определён итог периода.

По окончании периода фиксируются его учтённые расходы, выпуск, незавершённая работа, распределения и результаты. Порядок фиксации и последующих исправлений проектируется отдельно. История расчётов сохраняется, завершённые факты работы не переписываются.

Изменение цели, цены, сроков или условий рассматривается уполномоченным человеком, подтверждается и применяется с явной границы. При отклонениях может потребоваться новый план; ЦЕЛЬ показывает экономические последствия новой версии.

# Что видит человек

Собственник: исходную экономику своей компании, настройки, заказы и результаты расчётов.

Начальник производства: все заказы, общую картину и разрешённые экономические итоги. Детализация зарплат, аренды, налогов, кредитной нагрузки и других закрытых расходов ему недоступна.

Технолог: все заказы, технологию, план и выполнение по времени, без экономики.

Бригадир: назначения людей и выполнение в своём контуре.

Начальник наблюдает и подтверждает действия технолога и бригадира; технолог наблюдает и подтверждает распределение людей. Подтверждение не означает свободное редактирование чужого контура. Точные события и права исполнителей остаются отдельной проработкой.

Один конкретный человек может совмещать роли. Система не создаёт отдельного виртуального сотрудника для каждой роли.

AI помогает разбирать импорт и объяснять доступные данные. Расчёты выполняет код; AI не выдумывает суммы, нормы или ставки. Ограничения доступа действуют также в файлах, выгрузках и ответах AI.

# Приложение Данные  иЧто вводится в заказ

| Блок | Данные |
| --- | --- |
| 1. Заказ | Компания; название; вид — своя продукция или подряд; заказчик для подряда |
| 2. Продукт и объём | Название продукта; количество; единица измерения; требования к результату и состав работ; документы или образец, если есть |
| 3. Экономическая цель | Своя продукция — допустимая себестоимость единицы. Подряд — цена за единицу или весь заказ, статус цены и что в неё включено |
| 4. Материалы и расходы заказа | Материалы заказчика; свои материалы; покупки, услуги и другие расходы непосредственно под заказ |
| 5. Срок | Требуемая дата готовности; известные ограничения начала работы |

У заказа одна или несколько позиций продукта. Для каждой позиции сохраняются свой объём и единица. Целевая себестоимость своей продукции относится к позиции; цена подряда может относиться к позиции или всему заказу. Условия должны явно показывать, к чему относится сумма.

Черновик предлагается разрешить сохранять с неполными данными. Для недостающих значений показывается, что ещё нужно для расчёта. Неизвестная сумма не заменяется нулём.

### Экономическая цель

Своя продукция: верхний допустимый предел себестоимости единицы. Общий предел по позиции — эта сумма × заказанный объём.

Подряд: предлагаемая или согласованная цена. Выбирается один способ задания основной цены — за единицу или фиксированная сумма за заказ.

Если материалы или дополнительные работы оплачиваются отдельно, их сумма или основание расчёта сохраняются отдельно от основной цены.

Валюту и налоговые правила берём из паспорта. Отдельное налоговое поле в карточке не добавляется.

Целевая себестоимость не является выручкой. Без данных о продаже своей продукции оцениваем выполнение цели по затратам.

Согласованная цена заказа, полученный аванс и фактически выполненный объём — разные сведения. Цена задаёт условия, а не подтверждает получение дохода за всю работу.

### Материалы

Для материала нужны название, количество и единица, источник поступления, чьи это материалы и кто несёт их стоимость.

| Источник | Как учитывается |
| --- | --- |
| Предоставил заказчик за свой счёт | Количество учитывается; стоимость его покупки не добавляется к затратам производства |
| Собственные запасы | На заказ относится использованное количество по выбранному правилу оценки |
| Куплено непосредственно под заказ | Покупка связывается с заказом; предварительного остатка в запасах и отдельного ручного ввода через склад не требуется |

Стоимость производства сохраняется, если известна. Отсутствие сведений о стоимости и отсутствие затрат — разные состояния.

Покупка, поступление, использование, возврат, остаток и списание различаются. Например, из купленных 100 единиц использовано 60: на заказ нельзя автоматически отнести все 100. Затраты на брак или потерю учитываются по отдельному основанию.

Если производство купило материал, а заказчик возмещает его стоимость, закупка остаётся связанной с затратами, возмещение — с условиями оплаты. Нельзя одновременно обнулить материал как бесплатный и повторно прибавить его оплату к результату.

## Что поступает из других частей системы

| Источник | Данные для ЦЕЛИ |
| --- | --- |
| Паспорт | Ресурсы; статьи постоянных и переменных расходов; суммы, формулы и параметры с периодом действия; условия оплаты и налоговые правила |
| ПЛАН | Версия технологии и плана; объёмы; потребность в материалах и ресурсах; плановое время и календарная готовность |
| ДЕЙСТВИЕ | Факты выполнения по заказу и позиции; годный результат, брак и незавершённая работа; время и простои; использование материалов; связанные данные об оплате |
| Документы и импорт | Источник покупки или расхода, даты, суммы, количества и условия; после проверки и сопоставления с существующими записями |

Механизм формирования оплаты описывается позже. ЦЕЛЬ получает связанные данные и пересчитывает экономику, не назначая новую схему оплаты.

Три программы связываются по идентификаторам компании, заказа, позиции и версии. ПЛАН и ДЕЙСТВИЕ остаются источниками своих фактов; ссылки или техническое зеркалирование не создают самостоятельные расходящиеся копии истины.

## Какие записи нужны для хранения

Это предлагаемая логическая структура. Она не означает столько же форм ручного ввода; физические таблицы и API проектируются отдельно.

| Запись | Минимальный состав | Откуда заполняется |
| --- | --- | --- |
| Заказ | Идентификатор; компания; номер; название; вид; заказчик, если нужен; дата создания; состояние; текущая версия условий | Карточка заказа; состояние — по разрешённым действиям и связанным событиям |
| Позиция заказа | Идентификатор; заказ; продукт или его описание; заказанный объём; единица; требования; связь с документами | Карточка или проверенный импорт |
| Условия заказа и их версии | Заказ или позиция, к которым относятся; срок; целевая себестоимость для своей продукции; способ и сумма цены для подряда; валюта; статус цены; состав включённой и отдельной оплаты; автор и граница действия | Уполномоченный человек; сохраняется история изменений |
| Материал или покупка под заказ | Заказ и позиция, если определена; материал; источник; принадлежность; сторона, несущая затраты; количество и единица; стоимость и её определённость; источник документа | Карточка, паспорт или импорт; использование связывается с фактами ДЕЙСТВИЯ |
| Расход за конкретный период | Компания; статья и версия правила, если есть; дата возникновения и период; сумма и валюта; оценка или факт; назначение суммы; заказ, если расход прямой; источник | Постоянные правила паспорта, формулы по данным системы, разовый ввод или импорт |
| Экономический период | Компания; начало и конец; состояние расчёта; связь с расходами, выпуском и незавершённой работой; дата фиксации итогов | Система; порядок фиксации итогов ещё проектируется |
| Распределение общих расходов | Исходный расход; период; заказ и позиция, если применимо; сумма; база и версия правила; назначение доли — заказ, незавершённая работа или неотнесённая нагрузка периода | Расчёт кодом; отдельный ручной ввод каждой доли не нужен |
| Связи с планом и фактами | Система-источник; идентификатор и версия записи; компания, заказ и позиция; время события; тип показателя; количество и единица либо ссылка на закрытые денежные данные | Обмен с ПЛАНОМ и ДЕЙСТВИЕМ |
| Результат расчёта и его версии | Заказ или период; дата; оценка, прогноз, предварительный факт или зафиксированный итог; версии входных данных и правила; состав учтённых затрат; объём и единица; полная стоимость; отклонение или результат; недостающие данные | Расчёт кодом; это результат, а не исходный факт |

Для любой суммы нужно различать назначение: производственная затрата, другая экономическая нагрузка или денежный платёж. Область учёта задаёт, относится ли сумма к производству и к этому расчёту. Погашение долга, приобретение оборудования и расход изготовления нельзя автоматически суммировать как одинаковые затраты.

Статья из паспорта — правило. Расход периода — применение этого правила к конкретным датам и данным. Например, «аренда 300 000 ₽ в месяц» и «аренда за октябрь 300 000 ₽» — связанные, но разные записи. Расход периода сохраняется даже при отсутствии заказов.

Предоплата за несколько месяцев не означает, что вся сумма стала расходом одного месяца или заказа. Для экономического расчёта нужен период, к которому относится сумма, отдельно от даты платежа. Дата создания заказа также не заменяет даты реальных работ и расходов.

Связь с заказом для общего расхода может отсутствовать. Поэтому нельзя хранить все расходы только внутри заказа: тогда месяцы без заказов выпадут из экономики.

### Общие поля и связи

У всех бизнес-записей — компания. Связи между записями разных компаний запрещены без отдельно спроектированного основания.

У значимых данных — источник, автор, время, версия и признак определённости.

Денежные суммы хранятся с валютой и точностью. При распределении округление не должно менять исходную общую сумму.

Документ хранится один раз; записи ссылаются на файл и конкретный элемент источника. Повторная загрузка не создаёт второй расход.

Исправление сохраняет историю. Отмена заказа не удаляет уже возникшие затраты.

Изменение цели, цены, сроков или условий оплаты действует с явной границы. Завершённые факты и действовавшие для них условия не переписываются.

Конкретные права создания и изменения ещё уточняются. Доступ к итоговой экономике не выдаёт автоматически право менять условия заказа.

## Полная стоимость содержания производства

Постоянные расходы возникают независимо от наличия заказов, выхода людей и выпуска. Дни без выпуска должны оставаться в общей экономике компании.

Для управленческой оценки полной стоимости выполнения учитываем прямые расходы заказа, оплату работы и отнесённую общую нагрузку производства. Этот показатель должен показывать реальную стоимость содержания; правила бухгалтерской оценки запасов отдельно не утверждаются.

Если за период есть только один заказ и нет другой незавершённой работы, вся учитываемая общая сумма относится к нему. При нескольких заказах и незавершённой работе распределение должно сохранять полную сумму.

Контроль для каждого общего расхода:

Исходная сумма = распределено на заказы и незавершённую работу + оставшаяся нагрузка периода.

Оставшаяся нагрузка не скрывается и включается в общий результат периода. Распределение — способ объяснить исходный расход; его нельзя повторно прибавлять к сумме расходов компании.

Если нет ни выпуска, ни незавершённой работы, система показывает расходы периода без выпуска; себестоимость единицы не вычисляет. Если выпуск ещё не готов, но работа идёт, расходы связываются с незавершёнкой по правилу расчёта. Это не автоматически простой.

### Пример с арендой

Аренда — 300 000 ₽ за условный месяц из 30 календарных дней.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Стоимость содержания за календарный день по аренде | 10 000 ₽ |
| Весь выпуск одного дня — одно изделие | 10 000 ₽ на единицу в дневном показателе |
| Весь выпуск месяца — 1 000 одинаковых изделий, другой работы нет | 300 ₽ на единицу в месячном показателе |
| Весь выпуск месяца — одно изделие, другой работы нет | 300 000 ₽ на единицу в месячном показателе |

Дневной и месячный показатели описывают разные периоды. Они не являются двумя расходами и не подменяют окончательную стоимость конкретного изделия.

Для месячной статьи стоимость календарного дня зависит от числа дней в её периоде. Рабочий календарь отвечает за доступность производства и не отменяет аренду в выходные.

Правило распределения между разными продуктами, периодами и незавершённой работой должно быть подготовлено отдельно. Нельзя складывать штуки, кг и метры как одинаковый выпуск или автоматически объявить трудочасы готовым универсальным решением.

## Что рассчитывается

Полная стоимость выполнения заказа и стоимость единицы с указанием объёма, периода и состава учтённых затрат.

Для своей продукции — отклонение от заданной себестоимости.

Для подряда — результат после учтённых расходов в деньгах и, по выбранной сопоставимой базе, в процентах.

Расходы и выпуск производства за период, незавершённая работа и оставшаяся нагрузка.

Плановая и прогнозная готовность, последствия отклонений для экономики.

Оценка по ПЛАНУ, обновляемый прогноз и итог по фактам сохраняются отдельно. Заказ может быть изготовлен раньше окончания месяца: его итоговая доля общих расходов ещё может уточняться до фиксации результата периода. Это изменение расчёта, а не переписывание факта работы.

Причины задержки учитываются по данным ДЕЙСТВИЯ. Простой, отсутствие материала или внешние обстоятельства не означают автоматической вины людей. Стоимость простоя объясняет часть уже учтённых расходов; она не создаёт вторую аренду. Дополнительные реальные затраты, например ремонт, учитываются своим основанием.

Налоги рассчитываются по версиям правил паспорта и нужным фактическим показателям. Иногда база относится к компании и периоду, а не к одному заказу. Неясную налоговую базу или трактовку цены нельзя заменить произвольной формулой.

## Слепые зоны и предлагаемые решения

| Проблема | Что предусмотреть |
| --- | --- |
| В паспорте есть правило, но нет расходов за конкретный месяц | Отдельные записи сумм периода. Факт отличается от расчётной оценки; изменение паспорта не переписывает прошлые суммы |
| Нет готового выпуска, но работа идёт | Связь с незавершённой работой. Не относить все расходы только на завершённые заказы и не называть всю незавершёнку простоем |
| Покупка, расход материала и оплата попали в расчёт трижды | Связи источников и назначение суммы. Один использованный материал учитывается один раз; остаток и платёж сохраняются отдельно |
| Собственные материалы оплачиваются заказчиком отдельно | Сохранять и стоимость производства, и основание дополнительной оплаты, без двойной выручки и обнуления затрат |
| День, месяц и заказ показывают разные значения себестоимости | У каждого результата сохранять период, объём, состав и версию расчёта. Обозначать прогноз до фиксации итогов |
| Высокая полная себестоимость выглядит как основание отказаться от заказа | Для решения сравнивать изменение результата всей компании, включая затраты, которые останутся после отказа или передачи на подряд |
| Налоги есть в паспорте, но смысл цены из файла неясен | Предусмотреть единое правило интерпретации цены в настройках компании; неоднозначный импорт требует уточнения. Нового налогового поля в каждом заказе нет |
| Машины и помещение заведены, но затраты содержания не описаны | Проверять полноту экономических статей: обслуживание, ремонт, износ и другие применимые затраты не выводятся из одного количества машин и не выдумываются |
| Заказ отменён, изменён объём или есть брак | Сохранять затраты и историю. Для себестоимости использовать обоснованный годный объём, а не автоматически заказанное количество |

### Полная стоимость и решение о новом заказе

Полная стоимость показывает нагрузку компании на выпуск. Для решения «брать заказ», «отдать на подряд» или «оставить у себя» также нужен расчёт изменения общего результата.

Пример при свободной мощности и отсутствии влияния на другие обязательства: постоянные расходы — 300 000 ₽. Новый подряд даёт 90 000 ₽ сопоставимого дохода и требует 60 000 ₽ дополнительных затрат. Он покрывает 30 000 ₽ существующих расходов. Компания всё ещё может не покрыть весь месяц, но её результат лучше, чем без заказа.

Передача производства на подряд не экономит аренду собственного цеха автоматически. В сравнении сценариев сохраняются расходы, которые действительно останутся. Этот расчёт — рекомендация для последующего описания алгоритмов, не дополнительное поле карточки и не автоматическое решение о принятии заказа.

## Проверки для будущей реализации

| Случай | Ожидаемое поведение |
| --- | --- |
| Заказов нет, аренда 300 000 ₽ | Сумма периода сохранена; себестоимость единицы отсутствует |
| Только один заказ, выпуск 1 000, аренда 300 000 ₽ | В полной месячной оценке на выпуск приходится 300 ₽ аренды на единицу |
| Один выпуск 1 000 разбит на два одинаковых заказа по 500 | Само дробление не меняет общую сумму и среднюю нагрузку на единицу |
| Купили 100 единиц материала по 10 ₽, использовали 60 | При такой оценке использование даёт 600 ₽; остаток — 400 ₽, а не второй расход заказа |
| Месяц закончился, готового выпуска нет, заказ выполняется | Расходы сохраняются; незавершёнка учитывается отдельно от простоя |
| Тот же расход повторно пришёл из файла | Дубликат не увеличивает сумму |
| Заказ отменён после затрат | Затраты остаются в экономике и истории |
| Поменяли аренду или цену после начала работы | Сохраняются версии и границы действия; факты не переписываются |
| Нет цены, стоимости материала или нужной налоговой базы | Результат помечен неполным; значение не считается нулём |
| Начальник или технолог открыл документ, выгрузку или ответ AI | Действуют те же ограничения на закрытые расходы, что и в интерфейсе |

Для сложных распределений проверяется сумма по всему периоду, а не только красивое значение отдельного заказа. Начисление оплаты и налоговые алгоритмы остаются отдельными следующими описаниями.

## Доступ и источники проверки

Собственник видит исходные расходы и расчёты. Начальник производства — разрешённые итоги без детализации зарплат, аренды, налогов и других закрытых оснований. Технолог — технические данные и сроки без экономики. Эти границы действуют в данных, документах, импорте, экспорте и ответах AI.